宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程

景观绿化工程升级改造项目

竞争性谈判文件

招标人：湖北三峡现代物流有限公司

招标代理机构：华新项目管理有限公司

二零一八年七月二十日

# 第一章 宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程

# 景观绿化工程升级改造项目

# 竞争性谈判公告

为提升三峡翻坝物流产业园园区形象，我公司拟对宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程进行升级改造工作，现就该项工作进行国内竞争性谈判,择优选择施工单位。有关要求如下：

## 一、项目概况

宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程位于宜昌市秭归县三峡翻坝物流产业园件杂码头及滚装码头，该项目绿化面积约3500平米，于2016年7月20日通过竣工验收，本次针对该项目升级改造内容为：更换长势不良乔木（桂花10株）、色带560㎡、新种植苗木（桂花15株、紫薇10株、红枫10株等）、及成品养护服务。具体工作要求及数量详见工程量清单。

## 二、招标范围

1.更换宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程长势不良乔木（桂花10株）、色带560㎡。

2.新种植苗木（桂花15株、紫薇10株、红枫10株等）。

3.成品养护服务（养护内容包括浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治等。其中，深施肥1次/年，追肥3次/年，修剪4-6次/年，病虫害防治4次/年，除草4-6次/年，养护标准参考<绿化养护等级质量标准>二级养护质量标准, DB11/T 213-2003）。

## 三、服务周期

施工工期：15日历天，自招标人通知之日起至完成升级改造工作。质保期、养护期均为1年，自验收通过之日起开始计算。

## 四、投标人资格条件

（一）投标人应是独立企业法人，具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照（提供复印件加盖单位公章）；

（二）投标人信用分值必须为80分及以上（投标截止时由招标人或其委托的招标代理机构在宜昌市住房和城乡建设委员会网站“诚信住建信用信息专栏”（以下简称“诚信专栏”）查询投标企业信用信息等情况，并将查询结果在开标现场当众公布（信用分值及等级以“诚信专栏”查询结果为准）。初次进入宜昌市建筑市场且未进行信用信息登记的企业，诚信等级认定为B级，诚信分值计为80分）；

（三）本招标项目不接受联合体机构。

（四）业绩、人员、设备、企业信誉等其他资格条件详见附表。

## 五、招标控制价

（一）招标控制价：人民币贰拾万零叁仟柒佰伍拾肆元壹角柒分（小写：￥203754.17元），超过该招标控制价的报价作废。

（二）投标人应按第五章“投标文件格式”确定的格式报出分项价格和总价。投标总价应为优惠后的最终报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将被视为已包含在投标总价中。

（三）对该项目的投标报价必须是唯一的确定性金额，不接受任何有选择性的报价，报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 六、招标文件的获取

投标人须携带企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、企业资质证书副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、被委托人身份证及上述资料复印件于2018年7月24日17时30分前到华新项目管理有限公司（宜昌市发展大道三峡云计算中心6002室）领取谈判文件并交纳200元报名费。

## 七、投标截止及开标会

（一）投标文件递交的截止时间为2018年7月25日下午2:30，递交地点为秭归县滨湖路6号山水龙城C9号湖北三峡现代物流有限公司。

（二）开标会将于投标文件递交截止的同一时间、同一地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权委托人应在投标文件递交截止时间之前签到，否则按无效投标处理。

## 八、注意事项

（一）自领取招标文件之时起，投标人应保证其在投标过程中提供的通讯手段（电话、传真、联系人）一直有效，以保证往来函件能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

（二）招标文件中提到的时间除有特别说明外，均指北京时间。

九、发布媒体公告

本次招标公告在：《中国政府采购与招标网》、《宜昌城市建设投资控股集团有限公司网站》、《宜昌市交通投资有限公司网站》网上发布。招标公告发布起始时间为2018年7月20日。

招 标 人：湖北三峡现代物流有限公司

联 系 人：姜先生

联系电话：0717-2661005

招标代理机构：华新项目管理有限公司

地址：宜昌市发展大道三峡云计算中心6002室

联系人：王晓波

联系电话：0717-6245552 15671026078

# 第二章 谈判人须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本竞争性谈判文件适用于本竞争性谈判公告中所述的项目。

2. 定义

2.1“招标人”是指：湖北三峡现代物流有限公司。

2.2“投标人”是指：符合本谈判文件规定并参加本项目谈判的投标人。

2.3 “代理机构”是指：华新项目管理有限公司。

2.4 “中标人”是指：经谈判小组评审、推荐，招标人依法确定并授予合同的投标人。

2.5 “竞争性谈判响应文件”是指：投标人根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3.投标人必须具备的基本条件

3.1符合谈判文件“竞争性谈判公告”所规定的投标人资格要求，有能力承担本项目。

3.2 本项目不允许联合体报价。

4. 谈判费用

4.1投标人应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，招标人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1投标人对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 投标人提交的竞争性谈判响应文件以及投标人和招标人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

5.3 投标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制，响应文件应编制详细的目录和页码。

5.5如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成

竞争性谈判响应文件应包含以下内容：

①谈判承诺函（附件一）；

②投标人资格声明（附件二）；

③投标人资格审查文件应包含但不限于以下内容：

法定代表人授权书(附件三）；有效的法人营业执照复印件（加盖公章）；

④本竞争性谈判文件（公告中）要求提供的其他资料和需要说明的问题；

⑤投标人认为需要提供的有关资料。

6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

7.谈判保证金

本项目不需要缴纳谈判保证金。

8. 谈判的有效期

8.1 谈判有效期为谈判之日起60个日历日。投标人谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

三、谈判报价要求

9、谈判报价：

9.1最高投标限价为：贰拾万零叁仟柒佰伍拾肆元壹角柒分（小写：￥203754.17元）

9.2谈判报价：投标人在首轮报价中须直接填写报价表；二轮报价（最终报价）由谈判小组视情况进行，下浮报价后，按谈判响应函及附件格式进行准确填报和承诺。

9.3本项目代理服务费为：大写人民币壹仟伍佰元整（￥：1500.00元），在领取中标通知书时由中标人一次性支付给招标代理机构。

四、谈判响应文件的份数、封装和递交

10. 谈判响应文件的份数和封装

10.1投标人应编制竞争性谈判响应文件一式二份，其中正本一份和副本一份，竞争性谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。每套竞争性谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

10.2投标人应将谈判响应文件密封提交。

10.3 竞争性谈判响应文件的封面上应写明：

①竞争性谈判项目名称；

②投标人名称；

③在（谈判文件中规定的谈判日期和时间）之前不得启封。

11. 竞争性谈判响应文件的递交

11.1所有竞争性谈判响应文件及按要求应提交的相关证明原件应于“第一章竞争性谈判公告”中规定的时间前递交到指定地点。招标人在接到谈判响应文件时将收到的日期和时间作书面记录。参与谈判的投标人的法定代表人或授权委托人应携身份证明文件（第二代身份证和授权委托书）准时参加。

12. 迟交的竞争性谈判响应文件

12.1 按《政府采购法》的规定，招标人将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判的步骤

13. 成立谈判小组

13.1谈判小组由招标人依法组建，人数为5人及5人以上的单数组成。

14.谈判程序

14.1开标。

主持人按以下程序进行开标：

①宣布会场纪律；

②公布在谈判响应文件递交截止时间前递交谈判文件的投标人名称，并点名确认投标人的委托代理人是否到场；

③检查谈判响应文件密封情况；

④开启谈判文件，对投标人第一轮报价作出书面记录；

⑤投标人、招标人代表、监标人、唱标人、记标人等有关人员在开标记录表中签字确定。

14.2 谈判小组对递交竞争性谈判响应文件的投标人进行资格审查，以确定其投标人是否具备参加竞争性谈判采购的资格。

14.3竞争性谈判响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：

①谈判报价文件未按照规定要求密封、签署、盖章的；

②不具备谈判文件中规定资格要求的；

③不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的；

④谈判文件中所提供的业绩等资信证明为虚假材料。

14.4竞争性谈判响应文件被确认为无效文件后，该投标人即失去参加本次竞争性谈判采购的资格。

15. 报价谈判：

15.1谈判小组按递交谈判文件的逆顺序，与单一投标人分别就谈判价格进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。谈判小组将视情况决定是否进行第二轮或第三轮谈判。

15.2谈判过程中，若需修正谈判文件或优化采购方案，招标人将以书面形式通知所有投标人，并给所有投标人提供较充分的修正时间。投标人根据谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字后密封送交谈判小组。逾期不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

15.3谈判结束后，参加谈判的投标人根据谈判小组的要求在规定的时间内作最后报价，密封递交谈判小组。同时，清单中子项单价随报价同比例上涨或下浮。

15.4当评审合格的投标人不超过四家（含）时，谈判小组根据各投标人综合得分情况，向招标人推荐两名投标人作为中标候选人。当评审合格的投标人超过四家（不含）时，推荐三名投标人作为中标候选人。

15.5谈判小组将根据谈判情况，综合评分排名推荐中标候选人名单，形成谈判记录。若有二家或二家以上的投标人综合得分相同时，其名次排序采用低价优先的原则。

六、确定成交投标人办法（综合评估法）

16.1评标办法

本项目采用综合评估法进行评审。具体评分标准见第三章：

16.2招标人收到谈判小组推荐的中标候选人名单后，根据得分最高的原则确定中标人。

16.3中标人确定后，招标人将相关媒体上发布成交公告，同时向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。

七、签订合同

17.1中标人在收到《中标通知书》后，按规定与招标人签订合同。

17.2中标人不得向他人转让成交项目，如果中标人向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，招标人将视情节轻重，按有关规定给予处罚。

17.3中标人递交的谈判响应文件业绩等资信证明材料若为虚假信息。签订合同前将取消其成交资格，若在签订合同后发现其虚假材料信息成立，则扣除其签订合同价款的40%作为处罚。

八、公告、质疑

18.1 招标人将在相关媒体上发布谈判公告、通知、评审结果公告等谈判程序中所有信息。成交公告期为3个工作日。

18.2 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在公示期内以书面形式向招标人提出质疑。质疑文件必须是投标人法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的原件。

18.3 公告期内如有质疑，招标人将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

18.4质疑投标人对招标人答复不满意，可在15个工作日内向采购监管部门投诉。

18.5投标人的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，采购监管部门将按有关规定给予处理。

# 第三章 评标办法

一、资格性评审：

（一）投标人应是独立企业法人，具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照（提供复印件加盖单位公章）；

（二）投标人信用分值必须为80分及以上（投标截止时由招标人或其委托的招标代理机构在宜昌市住房和城乡建设委员会网站“诚信住建信用信息专栏”（以下简称“诚信专栏”）查询投标企业信用信息等情况，并将查询结果在开标现场当众公布（信用分值及等级以“诚信专栏”查询结果为准）。初次进入宜昌市建筑市场且未进行信用信息登记的企业，诚信等级认定为B级，诚信分值计为80分）;

（三）本招标项目不接受联合体机构。

（四）人员、设备、业绩等其他资格条件详见附表。

二、形式评审：

（一）投标人名称与营业执照一致。

（二）投标文件格式符合谈判文件给定的“投标文件格式”的要求。

（三）报价唯一（只能有一个报价指投标函中的大写报价）。

三、响应性评审：

（一）招标范围：设计施工图纸、工程量清单、谈判文件范围内的所有工作内容。

（二）工期、质量、安全承诺：工期15日历天，质量达到国家现行工程验收规范合格等级标准，安全达到《建筑施工安全检查标准》 （JGJ59-2011）的合格标准，避免发生重大安全事故。

（三）已标价工程量清单：（1）未对招标人提供的分部分项工程量清单项目以及单价措施项目的项目编码、项目名称、项目特征、工程量和计量单位进行改动；（2）投标报价中未出现任何费率为负或负报价项目；（3）投标报价中安全文明施工费、规费、税金按规定标准计取；（4）投标报价中材料（工程设备）暂估价、专业工程暂估价、暂列金按招标文件规定标准计取。

（四）投标价格：1) 投标函中的大写报价与已标价工程量清单中的投标总价一致； 2) 已标价工程量清单的投标总价与工程项目总价表的合价一致；3)投标报价未超过招标控制价。

本项目采用综合评估法进行，总分（100分）。分值构成：商务部分（15分）、技术部分（25分）、报价部分（60分）。评分详见下表：

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 | 15 |  |
| 1 | 企业资质 | 4 | 投标人信用分值必须为80分及以上得4分； |
| 2 | 业绩 | 6 | 满足招标文件强制性资格条件对企业业绩要求的，得4分，每增加一项类似业绩得2分，最多得 2分。（提供合同或中标通知书证明材料扫描件加盖公章） |
| 3 | 人员 | 5 | ①满足招标文件强制性资格条件对人员要求的得3分； ②项目负责人或技术负责人为高级工程师的得 2分； （提供职称证书扫描件加盖公章） |
| 二 | 技术部分 | 25 |  |
| 1 | 施工方案内容完整性和编制水平 | 5 | 对施工方案内容完整性和编制水平进行说明，分析详细的得4-5分，较详细的得3-4分，其次得3分以下（由评标成员自行考虑打分）。 |
| 2 | 施工方案与技术措施 | 5 | 对施工方案与技术措施进行说明，分析详细的得4-5分，较详细的得3-4分，其次得3分以下（由评标成员自行考虑打分）。 |
| 3 | 人工、设备配备 | 5 | 对人工、设备配备进行说明，分析详细的得4-5分，较详细的得3-4分，其次得3分以下（由评标成员自行考虑打分）。 |
| 4 | 质量管理体系与措施 | 5 | 对质量管理体系与措施进行说明，分析详细的得4-5分，较详细的得3-4分，其次得3分以下（由评标成员自行考虑打分）。 |
| 5 | 工程进度计划与措施 | 5 | 对工程进度计划与措施进行说明，分析详细的得4-5分，较详细的得3-4分，其次得3分以下（由评标成员自行考虑打分）。 |
| 三 | 报价部分 | 60 |  |
| 2 | 投标报价 | 60 | （1）评标基准价的计算： a.参与评标价平均值计算的投标单位应为通过初步评审和详细评审标准且满足招标文件其他规定的有效投标人，所有有效投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于等于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 b.评标基准价的确定 评标基准价=评标价平均值 （2）评标价得分： （a）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=60-偏差率×100×E1； （b）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=60+偏差率×100×E2； 其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=1、E2=0.5 |

四、计分办法

各投标人的总得分=商务部分得分+技术部分得分+投标报价得分；

## 五、定标

评委会根据各投标人综合得分情况，推荐得分第一名投标人作为中标候选人。若有二家或二家以上的投标人综合得分相同时，其名次排序采用低价优先的原则。

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

附表：资格审查强制性资格条件

1、资格审查强制性资格条件（资质与业绩）

（对资质与业绩的最低限度要求）

| 项目 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 资质 | 1、投标人应是独立企业法人，具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照。 2、投标人信用分值必须为80分及以上（投标截止时由招标人或其委托的招标代理机构在宜昌市住房和城乡建设委员会网站“诚信住建信用信息专栏”（以下简称“诚信专栏”）查询投标企业信用信息等情况，并将查询结果在开标现场当众公布（信用分值及等级以“诚信专栏”查询结果为准）。初次进入宜昌市建筑市场且未进行信用信息登记的企业，诚信等级认定为B级，诚信分值计为80分）； 3、本招标项目不接受联合体机构。 | 提供法人营业执照副本 |
| 业绩 | 2013年1月1日至今承担过1项绿化工程施工。 | 提供合同或中标通知书或证明材料 |

2、资格审查强制性资格条件（人员）

（对主要人员的最低限度要求）

| 人员 | 数量 | 人员最低要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 工程师职称，2013年1月1日至今承担过1项绿化工程施工项目的项目负责人 | 提供职称证、业绩履约证明材料 |
| 技术负责人 | 1 | 工程师职称，2013年1月1日至今承担过1项绿化工程施工项目的技术负责人 | 提供职称证、业绩履约证明材料 |
| 施工员 | 1 | 岗位证书 | 提供岗位证书证明材料 |
| 安全员 | 1 | 岗位证书 | 提供岗位证书证明材料 |
| 质检员 | 1 | 岗位证书 | 提供岗位证书证明材料 |

3、资格审查强制性资格条件（设备）

（对主要设备的最低限度要求）

| 序号 | 仪器、设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 台 | 1 |  |
| 2 | 洒水车 | 台 | 1 |  |
| 3 | 挖掘机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 自卸车 | 台 | 2 |  |

4、资格审查强制性资格条件（企业信誉情况）

资格标准

1.投标人未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。 2.投标人在最近三年内未发生过骗取中标或严重违约事件。 3.投标人未被住建部、湖北省住建厅明令禁止参与投标并且目前未处于处罚期内。

备注：投标人须对以上条款进行承诺。

- 工程量清单

1.招标工程量清单说明

1.1	招标工程量清单编制的基本依据：

本招标工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称“13规范”）、相关工程的国家计量规范、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法、与建设工程有关的标准规范等技术资料以及招标文件、施工现场情况（含地勘水文资料、工程特点）及常规施工方案等相关资料编制。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2	招标工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、等章节内容一起阅读和理解。

1.3	本招标工程量清单是工程量清单计价的基础，同时也是编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。

1.4本招标工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。

1.5招标工程量清单给出的工程量仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.6	本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.7 采用甲供材的工程，招标人应在招标工程量清单说明和《发包人提供材料和工程设备一览表》中予以明确。

1.8 编制招标工程量清单出现相关工程现行国家计量规范附录中未包括的项目，编制人应做补充。

补充项目的编码规则按相关工程现行国家计量规范的规定编制，同一招标工程的项目不得重码。

补充的工程量清单需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。不能计量的措施项目，需附有补充项目的名称、工作内容及包含范围。

2、投标报价说明

2.1	投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

(2)	国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(3)	企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；

(4)	招标文件、招标工程量清单及其澄清、补充和修改文件；

(5)	建设工程设计文件及相关资料；

(6)	施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(7)	与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(8)	其他的相关资料。

2.2投标报价应是按照招标文件及当地管理部门规定的安全文明施工要求，完成招标工程量清单范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括分部分项工程费、措施项目费和其他项目费、规费、税金等各项费用。投标报价在满足招标文件要求和 “13规范”强制性规定的前提下，可实行人工、材料、机械消耗量自定、价格自选，全面竞争、自主报价，但不得低于工程成本。投标报价采用的币种为人民币。

2.3 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.4投标人应按招标工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

2.5工程量清单采取综合单价计价，综合单价应包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及招标文件、合同约定范围内的风险费用。

2.6分部分项工程和单价措施项目，应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算，并包含2.4条规定的全部费用。

2.7总价措施项目报价应按照《市住建委转发省住建厅关于发布“湖北省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案”的通知》（宜市住建文[2016]19号）要求执行。其中安全文明施工费应严格按照上述有关规定计价，不得作为竞争性费用。

单价措施项目，投标人应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价，且不得改动其项目编码、名称、特征、单位及工程量。施工过程中根据实际工程量据实结算。投标人不得对招标人所列的单价措施项目进行增补。

2.8其他项目

2.8.1其他项目中的暂列金额、专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写，专业工程暂估价、暂列金额为除税价格。

2.8.2其他项目中的材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单列出的单价计入综合单价。

2.8.3其他项目中的计日工应按招标工程量清单列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。

2.9规费和税金应统一按《市住建委转发省住建厅关于发布“湖北省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案”的通知》（宜市住建文[2016]19号）要求执行。本工程税金按一般计税方法计取，工程价款支付结算时应提供增值税专用发票（发票类型招标人应在招标文件中予以明确）。

规费和税金应按上述计价规定执行，不得作为竞争性费用。

2.10投标报价中的人工单价应按《市造价站关于工程量清单编制与计价中有关事项的通知》（宜市造价[2014]7号）要求执行，即市政工程、园林绿化工程《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》（鄂建文[2012]85号）执行。

2.11投标报价应包括的风险范围详见合同专用条款12.1。

2.12建设工程质量检测费用由发包人承担，但承包人应在开工前将建设工程质量专项检测方案按规定程序报监理、发包人审批。对承包人提供的具有合格证明的材料进行检测，不合格的，检测费用由承包人承担；合格的，检测费用由发包人承担。

2.13 暂估价

2.13.1发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备、专业工程不属于依法必须招标的，按合同专用条款第10.7.2条执行。

2.13.2发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备、专业工程属于依法必须招标的，按合同专用条款第10.7.1条执行。

2.13.3总承包服务费在实行专业分包时由双方根据分包工程的管理、配合协调内容和现行的费用定额，双方协商确定。

2.13.4甲供材费用达到国家规定的招标规模标准时，应当依法进行招标。

2.14招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

2.15投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以 影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.16投标报价编制完成后，应加盖投标人单位公章。委托其他具有相应资质的工程造价咨询单位编制的，必须在投标文件中附委托协议和资质证书原件扫描件。

投标人应在编制电子投标文件时，在“已标价工程量清单”栏目中扫描上传加盖投标人单位公章的工程量清单报价封面。

2.17投标文件中的清单数据文件应符合现行《湖北省建设工程造价应用数据交换规范》的要求，否则引起的后果由投标人自行承担。

2.18所有综合单价报价应综合考虑本工程不同施工条件要求所产生及增加的费用，材料或构件场内外运输及损耗，周边场地条件、环境限制等施工中各种不利因素导致的降效损失、二次运输等增加的费用。

# 上述招标工程量清单、投标报价及招标控制价编制说明未尽事宜详见《建设工程工程量清单规范计价规范》（GB50500-2013）及《市造价站关于工程量清单编制与计价中有关事项的通知》（宜市造价[2014]7 号）、《市住建委转发省住建厅关于发布“湖北省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案”的通知》（宜市住建文[2016]19号）。

工程量清单

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 其中：人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：机械费 |  |  |  |  |
| 二 | 施工措施项目费合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 其中：人工费 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 其中：机械费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中：人工费 |  |  |  |  |
| 3.2 | 其中：机械费 |  |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 大型土石方工程 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | 市政土建 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | 市政安装 |  |  |  |  |
| 4.2 | 社会保障金 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 养老保险金 |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | 大型土石方工程 |  |  |  |  |
| 4.2.1.2 | 市政土建 |  |  |  |  |
| 4.2.1.3 | 市政安装 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 失业保险金 |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | 大型土石方工程 |  |  |  |  |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 4.2.2.2 | 市政土建 |  |  |  |  |
| 4.2.2.3 | 市政安装 |  |  |  |  |
| 4.2.3 | 医疗保险金 |  |  |  |  |
| 4.2.3.1 | 大型土石方工程 |  |  |  |  |
| 4.2.3.2 | 市政土建 |  |  |  |  |
| 4.2.3.3 | 市政安装 |  |  |  |  |
| 4.2.4 | 工伤保险金 |  |  |  |  |
| 4.2.4.1 | 大型土石方工程 |  |  |  |  |
| 4.2.4.2 | 市政土建 |  |  |  |  |
| 4.2.4.3 | 市政安装 |  |  |  |  |
| 4.2.5 | 生育保险金 |  |  |  |  |
| 4.2.5.1 | 大型土石方工程 |  |  |  |  |
| 4.2.5.2 | 市政土建 |  |  |  |  |
| 4.2.5.3 | 市政安装 |  |  |  |  |
| 4.3 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 大型土石方工程 |  |  |  |  |
| 4.3.2 | 市政土建 |  |  |  |  |
| 4.3.3 | 市政安装 |  |  |  |  |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 大型土石方工程 |  |  |  |  |
| 4.4.2 | 市政土建 |  |  |  |  |
| 4.4.3 | 市政安装 |  |  |  |  |
| 4.5 | 园林规费 |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 绿化工程 |  |  |  |  |
| 4.5.2 | 园林景观工程 |  |  |  |  |
| 4.5.3 | 园林装饰装修工程 |  |  |  |  |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 4.5.4 | 园林建筑工程 |  |  |  |  |
| 五 | 税前包干项目 |  |  |  |  |
| 六 | 人工费调整 |  |  |  |  |
| 七 | 除税工程造价 |  |  |  |  |
| 八 | 销项税 |  |  |  |  |
| 九 | 税后包干项目 |  |  |  |  |
| 十 | 甲供费 |  |  |  |  |
| 十一 | 含税工程造价 |  |  |  |  |
| 投标报价合计： |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001007001 |  | 拆除砖石结构 |  | 凿除原浆砌块石，形成排水沟槽 |  | 处 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 050102005003 |  | 栽植绿篱 |  | 绿植补栽、换植（绿篱），成品养护，养护内容包括浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治等。其中，深施肥1次/年，追肥3次/年，修剪4-6次/年，病虫害防治4次/年，除草4-6次/年，养护标准参考<绿化养护等级质量标准>二级养护质量标准, DB11/T 213-2003 |  | m |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 050102007001 |  | 栽植色带 |  | 绿植补栽、换植（色块），成品养护，养护标准同上。 |  | m2 |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 050102001002 |  | 栽植乔木 |  | 桂花。成品养护，养护标准同上。 |  | 株 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 050102006001 |  | 栽植攀缘植物 |  | 种植爬山虎，成品养护，养护标准同上。 |  | 株 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 050101010001 |  | 整理绿化用地 |  | 绿地整理 |  | m2 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 050101009001 |  | 种植土回（换）填 |  | 种植土换填 |  | m3 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 050102001004 |  | 栽植乔木 |  | 紫薇，成品养护，养护标准同上。 |  | 株 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 050102001005 |  | 栽植乔木 |  | 红枫，成品养护，养护标准同上。 |  | 株 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 050102002001 |  | 栽植灌木 |  | 中华纹木球，蓬径60-80，成品养护，养护标准同上。 |  | 株 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 050102002002 |  | 栽植灌木 |  | 红积木球，蓬径60-80，成品养护，养护标准同上。 |  | 株 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 12 | 050102002003 |  | 栽植灌木 |  | 金森女贞球，蓬径60-80，成品养护，养护标准同上。 |  | 株 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 050102002004 |  | 栽植灌木 |  | 红叶石楠球，蓬径60-80，成品养护，养护标准同上。 |  | 株 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 050102002005 |  | 栽植灌木 |  | 小叶女贞球，蓬径60-80，成品养护，养护标准同上。 |  | 株 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 050102005001 |  | 栽植绿篱 |  | 色块植物，成品养护，养护标准同上。 |  | m2 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 050102012001 |  | 铺种草皮 |  | 铺种草皮马尼拉，成品养护，养护标准同上。 |  | m2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 050101010002 |  | 整理绿化用地 |  | 未补植、换植部分绿植日常养护（含39棵树），养护标准同上。 |  | m2 |  |  | 2940 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011707001001 |  | 扬尘污染防治措施增加费 |  | 施工现场扬尘污染防治措施增加费，投标单位应根据施工组织设计时明确的扬尘污染防治专项方案自行考虑 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041109001001 | 安全文明施工费（大型土石方） | 大型土石方工程人工预算价+大型土石方工程机械费(人工预算价) |  | 3.77 |  |  |  |  |  |
| 041109001002 | 安全文明施工费（市政建筑） | 市政土建工程分部分项工程费+市政土建工程技术措施项目费 |  | 3.04 |  |  |  |  |  |
| 041109001003 | 安全文明施工费（市政安装） | 市政安装工程人工预算价+市政安装工程机械费(人工预算价) |  | 13.08 |  |  |  |  |  |
| 050405001001 | 安全文明施工费（园林绿化） | 绿化工程人工预算价+绿化工程机械费(人工预算价) |  | 2.65 |  |  |  |  |  |
| 050405001002 | 安全文明施工费（园林建筑） | 园林建筑工程分部分项工程费+园林建筑工程技术措施项目费 |  | 1.42 |  |  |  |  |  |
| 050405001003 | 安全文明施工费（园林装饰装修） | 园林装饰装修工程人工预算价+园林装饰装修工程机械费(人工预算价) |  | 6.33 |  |  |  |  |  |
| 050405001004 | 安全文明施工费（园林景观） | 园林景观工程人工预算价+园林景观工程机械费(人工预算价) |  | 6.33 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 园林工程其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05B996 | 园林绿化 | 绿化工程人工预算价+绿化工程机械费(人工预算价) |  | 1.87 |  |  |  |  |  |
| 05B997 | 园林建筑 | 园林建筑工程分部分项工程费+园林建筑工程技术措施项目费 |  | 0.53 |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 05B998 | 园林装饰装修 | 园林装饰装修工程人工预算价+园林装饰装修工程机械费(人工预算价) |  | 1.85 |  |  |  |  |  |
| 05B999 | 园林景观 | 园林景观工程人工预算价+园林景观工程机械费(人工预算价) |  | 1.85 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 含税价 |  |  |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 调整系数 | 除税单价 | 合价 | 除税合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 |  | 项目名称 |  |  |  | 单位 | 暂定数量 |  | 单价 |  |  | 合价 |
| 1 |  | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 1 | 招标人另行发包专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 招标人供应材料、设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  |  | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 工程排污费+社会保障金+住房公积金+危险作业意外伤害保险+园林规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | 园林规费 |  |  |  |  | 绿化工程+园林景观工程+园林装饰装修工程+园林建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | 绿化工程 |  |  |  |  | 绿化工程人工预算价+绿化工程机械费(人工预算价) |  |  |  |  | 16.67 |  |
| 2 | 销项税 |  |  |  |  | 除税工程造价 |  |  |  |  | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注 |
| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 投标文件格式

宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程

景观绿化工程升级改造项目

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称:

投标人名称（盖章）：

日    期：          年      月     日

目 录

一、谈 判 响 应 函

二、谈判报价承诺函

三、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

四、资格审查资料

五、业绩

六、施工方案

七、已标价工程量清单

谈判响应函

：

依据贵方（项目名称）项目招标的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件一份。

1. 谈判响应函；

2. 谈判承诺表；

3. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1.将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2.已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切资料；

4．与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                    1

电话/传真：                   电子函件：

投标人法定代表人或

授权代表签字：

投标人名称（签章）：                1

日期：       年      月      日

## 第一轮谈判报价承诺函

| 项目名称 | 宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |
| 服务期限 | 自签订合同之日起至本项目通过竣工验收之日止 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．价格应按照“投标人须知”的要求报价。

授权代表（签字）:

投标人名称（签章）：

时间：      年      月     日

## 最终谈判报价承诺函

| 项目名称 | 宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目 | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |
| 服务期限 | 自签订合同之日起至本项目通过竣工验收之日止 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．价格应按照“投标人须知”的要求报价。

授权代表（签字）:

投标人名称（签章）：

时间：      年      月     日

## 法定代表人授权书

：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）招标活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年    月    日起至     年    月    日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月     日

附：

代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

资格审查资料

（包括但不限于投标人一般情况介绍、企业法人营业执照、企业资质证书、人员资质证明材料）

业绩

（业绩证明材料）

施工方案

（施工方案）

已标价工程量清单

说明：投标人应按照招标文件附表提供的工程量清单内容按住建部门发布的《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）》的表格样式填写报价，构成合同文件的已标价工程量清单包括招标文件其他材料中 “工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容，工程量清单见招标文件的其他材料中工程量清单及编制说明。

第六章 合同条款及格式

第一部分  协议书

发包人： （全称）湖北三峡现代物流有限公司

承包人： （全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目

工程地点：三峡翻坝物流产业园

工程规模及内容：

1.更换宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程长势不良乔木（桂花10株）、色带560㎡。

2.新种植苗木（桂花15株、紫薇10株、红枫10株等）。

3.成品养护服务（养护内容包括浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治等。其中，深施肥1次/年，追肥3次/年，修剪4-6次/年，病虫害防治4次/年，除草4-6次/年，养护标准参考<绿化养护等级质量标准>二级养护质量标准, DB11/T 213-2003）。

二、合同工期

开工日期：2018年   月   日

竣工日期：2018年   月   日

合同工期总日历天数：15日历天。

三、工程质量

工程质量标准：满足设计要求，达到《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)合格等级标准。苗木种植当季成活率达 95%以上，未成活部分应及时补栽补种，自通过验收一年后的成活率必须达到 100%。

四、合同价款

合同总价（大写）：      （¥      ）。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件与第二部分合同条款的第 2.1款赋予的规定一致。

六、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

七、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

八、合同生效

本合同订立时间：

本合同订立地点：湖北三峡现代物流有限公司

双方约定本合同自 双方签字盖章后 生效。

发包人：（公章）    湖北三峡现代物流有限公司

法定代表人或

委托代理人（签字）

地址：   秭归县茅坪镇滨湖路6号山水龙城C9号

邮政编码：     443600

承包人：（公章）

法定代表人或

委托代理人（签字）

地址：

邮政编码：

开户行：

账号：

第二部分  合同条款

1.定义

合同协议书、合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1合同

1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.9预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.2合同当事人及其他相关方

1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.2.3承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.2.4发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.2.5项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.3日期和期限

1.3.1工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.3.2缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.3.3保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.3.4天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.4合同价格和费用

1.4.1签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.4.2合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.4.3费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.4.4暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.4.5暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.4.6质量保证金：是指按照第16款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.5其他

1.5.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.5.2 与投标水平相一致：是指价格构成中人工单价、材料价格、机械台班价格水平，以及取费标准或报价优惠幅度与投标时相一致。

1.5.3 现行消耗量定额：是指工程所在地建设行政主管部门正式发文实施的各类消耗量定额及费用标准。

# 2  合同文件及解释

2.1合同文件及优先顺序

组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：(1)本合同协议书   (2)中标通知书 (3)投标书及其附件 (4)本合同条款 (5)标准、规范及有关技术文件(6) 工程量清单(7)工程报价单或预算书。

# 3  语言及适用的法律、标准与规范

3.1约定适用的标准、规范的名称：国家、省或行业现行法律法规、标准、规范和本工程所在地的地方性法规及文件。

# 4 、通讯联络

# 4.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式

所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地址为止。

发 包 人： 湖北三峡现代物流有限公司

通讯地址：  秭归县茅坪镇山水龙城

收 件 人：     /

联系电话：     /

邮政编码： 443600

传    真：     /

电子邮箱：     /

开户银行：     /

账    号：     /

承 包 人：

通讯地址：

收 件 人：

联系电话：

邮政编码：

传    真：

电子邮箱：

开户银行：

账    号：

# 5、发包人

# 5.1发包人完成下列工作的约定：

# （1）办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：已具备施工条件。

（2）完成施工所需水、电接驳的时间及地点：施工用水用电、通讯线路接驳由承包人自行解决，其发生费用及施工中用水、用电费用由承包人承担，已含在合同价中。

（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：已开通。

（4）提供资料的时间：发包人已收集到的部分资料在开工前向承包人提供，其余部分由承包人自行调查核实；承包人自行调查核实的费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。

（5）办理有关所需证件的约定：  /

（6）组织设计交底的约定：开工前。

（7）协调保护工作的约定：承包人负责。

# 5.2发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：

（1）提供的时间：所有国家、省、市标准和规范文本由承包人自行采购，发包人不提供 。

（2）发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前不少于5天向承包人提供贰套图纸 （不含标准图集）。承包人确需增加图纸套数的，需经发包人同意，所需费用由承包人自行承担。

5.3提供施工场地的标准：      /

提供施工场地的时间：     /

6 、承包人

6.1承包人有关工作的约定

（1）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

（2）承包人应做的其他工作及要求：承包人应按照建设行政主管部门或其他相关部门的要求，自行承担安全保卫、文明施工等工作和相关费用。需要办理施工现场交通、环卫和施工噪声等管理手续时，由承包人按有关规定办理并承担费用；在项目工程完工未验收交付前的已完工程成品、半成品、材料的保护工作和费用均由承包人承担；在施工期间，承包人有责任和义务对以上的设施进行保护，如因施工原因造成损失由承包人自行承担赔偿责任；工程竣工验收合格且转移发包人之前，工程及施工所引起的人身、财产损失、行政处罚由承包人承担责任，发包人不承担任何责任。

6.2承包人负责的设计的约定

（1）合同约定由承包人负责的设计：       /

（2）承包人提供设计的时间：         /

7 、发包人代表

7.1发包人任命的发包人代表是：   滕益众

联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：    /

联系电话：    /

邮政编码：    /

传    真：    /

电子邮箱：    /

7.2发包人代表职权范围：在发包人授权范围内处理现场相关事宜，检查和监督承包人执行合同，会同相关部门协调组织技术交底、审批施工组织设计、组织计量工作及办理合同支付、参与设计变更会审、组织竣工验收等。

8 、承包人代表

8.1承包人任命的承包人代表是：

联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：

邮政编码：

传    真：  /

电子邮箱：   /

8.2承包人必须按照投标文件中所做出的承诺，建立以项目负责人为首的现场管理机构。

(1)项目负责人：

姓名：         资质等级：          证书号：

职称：

(2)项目技术负责人

姓名：           职称：

(3)项目管理人员要求：

由发包人组织的工程会议，项目负责人和技术负责人必须出席（经发包人批准除外），每缺席一次按5000元/人处以罚款（合同总价款中扣除）。若发包人通知承包人纠正，承包人拒绝或超过48小时未纠正的，发包人有权单方解除合同，因此造成的一切损失由承包人承担。

8.3承包人更换项目负责人、技术负责人、其他技术人员的要求。

8.3.1若发生更换项目负责人、技术负责人时，发包人从合同总价款中按以下标准扣除：项目负责人5000元/次，技术负责人5000元/次。且拟更换的人员应具备下列条件：

(1)新更换的项目负责人、技术负责人必须与投标时所承诺的专业、资格等级、技术职称等内容一致或高于；

(2)不能同时在其他工程项目中服务；

(3)至少提前7天以书面形式通知发包人，并将拟更换的项目负责人、技术负责人个人资料一并上报，经发包人面试合格、书面同意后方可更换；

8.3.2承包人如更换其他技术人员(施工员、 质检员、 安全员)， 发包人从合同总价款中按2000元/次扣除。 且拟更换人员的职称、 技术等级、业绩等不得低于原投标文件中所承诺人员的综合素质。

8.3.3依据建设主管部门要求，操作技术工人应持证上岗，上岗证持证率必须达到80%以上。其中，中、高级技术工人必须达到50%以上。发包人有权随时抽查承包人的技术工人持证情况。持证率不达标，承包人须向发包人支付合同总价款10%的违约金。

8.4 若项目负责人或现场管理机构主要部门负责人的实际工作能力和工作表现不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受，则承包人须在7天内无条件撤换，所调换人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不得低于原投标书中所承诺人员的综合素质，每发生一次按更换项目经理标准从预交的项目管理人员保证金中予以扣除。

9 、不可抗力

9.1不可抗力的其他情形：指战争、动乱、地震、空中飞行物坠落或非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾以及百年一遇以上等级的风、雨、雪自然灾害。

10 、质量目标及验收标准

质量目标：满足设计要求，达到《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)合格等级标准。

验收标准：乔灌木的成活率应达到 95 %以上，并对未成活植物适时进行补栽。花卉种植地应无杂草、无枯黄、无病虫害，各种花卉生长茂盛，种植成活率应达到 95 %以上，并对未成活植物及时进行补栽。绿地整洁，无杂物，表面平整。

若当季成活率低于80%，质保期和养护期均延长6个月，且质保期、养护期满后成活率必须达到100%。

11 、安全防护和文明施工

11.1安全生产目标管理的奖罚：安全生产要求达到《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011合格标准，避免重大安全事故，若出现安全事故由承包人全权负责，给发包人造成损失的由承包人予以承担。

文明施工目标管理的奖罚：        /

12、隐蔽工程和中间验收

12.1  中间验收部位包括：以建设单位要求为准

13、工程计量和计价

13.1  工程计量和计价的依据

招标文件中约定的计价要求：

1、国家、省、市现行计价管理规定和计价规则。

2、工程造价行业标准、规范、文件。

3、《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

4、《关于发布“湖北省建筑安装工程费用定额”的通知》（鄂建文[2008]216号）。

5、双方达成的其他计价要求：

（1）承发包双方应及时做好施工过程中的工程变更签证管理。施工合同约定的调整内容所涉及到的工程造价签证应在签证中明确工程数量、工程价款调整办法或具体数额。

（2）发承包双方应随工程质量工序验收同步，做好施工过程中工程签证的管理，如实反映工程施工现状。工程签证须由经发、承包双方授权的现场代表签字确认，其工程量计算规则需与招标清单项目计算规则相一致，其单价构成原则应与施工合同约定相一致。

（3）承包人超出设计图纸范围（含设计变更范围）和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

14、提前竣工奖与误期赔偿费

14.1 提前竣工奖的约定

本工程不设提前竣工奖。

14.2  误期赔偿费的约定

（1）每日历天赔付额度：1000元。

15、合同价款与调整

15.1 合同价格调整方式

本工程采用： 固定单价合同

合同风险范围如下：投标人的投标报价应自行考虑固定单价不变风险（含工期延误等）、现场施工对原有临近的地上地下的建（构）筑物及管线的破坏损失风险、市场物价风险、不因法律或政策调整人工费用的风险，在以上约定的风险范围内合同价款不予调整。

15.2合同价款的计算方式和范围：

1、因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；该项工程量变化在合同约定幅度以外或合同没有约定的，其综合单价及措施项目费应予以调整。若合同未作约定，按以下原则办理：

（1）当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15％以内时，其综合单价不作调整，执行原有综合单价。

（2）当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%以外，且其影响该项的分部分项工程费未超过±0.1%时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价。

（3）当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%以外，且其影响该项的分部分项工程费超过±0.1%时，其综合单价以及对应的措施费（如有）均应作调整。调整的方法是由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后予以调整。

2、由于工程量清单漏项或工程变更等产生新的工程量清单项目时， 工程量按规定的程序经发包人确认后执行，并按照以下方式确定的综合单价来调整合同价款：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，则按合同已有的价格计算；

（2）合同中只有类似变更工程的价格，则按类似变更工程价格确定变更价格，调整合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则按与投标价格水平相一致的原则，

由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后予以调整合同价款。若施工过程中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征、按照与投标水平相一致的原则确定相应的工程量清单项目的综合单价。

3、投标报价（相对于招标人提供的工程量清单）有未填报项目，则此项目的费用视为已包在中标的投标报价的其他单价和合价中；该项目费用结算时发包人应对投标报价未填报项目的工程量进行确认，并与招标人提供的清单工程量对比，按下列原则办理：

（1）两者工程量相等时，该项目费用不得补计；

（2）确认工程量比招标人提供的工程量增加时，增加部分工程量参照现行消耗量定额

和市场价格，并按照与投标水平相一致的原则调整合同价款；

（3）确认工程量比招标人提供的工程量减少时，减少部分工程量参照现行消耗量定额

和市场价格，按照与投标水平相一致的原则从合同总价款中予以扣除。

4、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，并引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更（该施工组织设计或施工方案须发包人批准认可），原技术措施费中已有的措施项目，按原技术措施费的组价方法调整；原技术措施费用没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，按照与投标水平相一致的原则提出适当的措施项目费变更，经发包人确认后调整。

5、当分部分项工程量清单、措施项目清单及其他项目清单报价调整时，规费、税金等应按现行计价程序予以调整。

6、承包人自行采购的主要材料如遇材料价格调整，其材料价不变。

16、工程价款支付

工程竣工验收合格后，发包人向承包人支付合同总价60%工程款；在竣工结算完成一月内按审定总额付至90%；剩余10%作为工程质量保证金，质保期一年满后无息付清。

支付工程款时，承包人需提供等额增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款。非因发包人原因导致的付款不能或付款延迟，发包人不承担任何责任。

17、竣工结算与结算款

17.1 竣工结算申请：

承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的竣工结算资料，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

17.2 竣工结算审核

发包人应在收到竣工结算申请单后28天内完成审批。发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单。

17.3 双方关于结算时间、程序的其它约定

承包人提供竣工图的约定：承包人必须按照施工图的格式和比例绘制竣工图纸叁套，电子版壹套，经复核签证后加盖竣工图章交发包人；自行提供影像资料壹套交发包人。其测图、绘图、竣工资料收集整理费用须在报价中予以考虑，发包人不额外支付该费用。

19、质量保证

19.1 质量缺陷责任期：

质量缺陷责任期：十二个月

19.2  质量保证的方式 ：扣留质量保证金

19.2.3 质量保证金的金额及扣留方式

（1）质量保证金的金额：为工程价款结算总额的10%。

（2）质量保证金的扣留方式：在竣工结算审计完成后支付工程款时一次性扣留。

19.2.4 质量保证金返还的其它约定：发包人在质量缺陷责任期满后14天内，无质量问题将剩余保证金无息返还承包人。

19.2.5 质量缺陷责任期内，未达到合同条款第10条质量目标的，承包人应负责无偿予以更换、修复，由此产生的费用由承包人予以承担，承包人拒绝更换或修复不完全的，发包人有权自行处理或委托第三方处理，以满足发包人合同目的，发包人自行处理或者委托第三方所产生的费用可从质量保证金中予以扣除，质量保证金不足以支付的，承包人应予以补足。

20、合同争议

双方同意选择下列一种方式解决争议：

√  向  宜昌  仲裁委员会申请仲裁。

□  向有管辖权的人民法院提起诉讼。

21、合同份数

21.1 合同份数：一式陆份。其中发包人 叁  份，承包人  叁  份。

21.2 项目管理机构人员名单:

| 岗位 |  | 姓名 | 执（从）业证书编号及资质等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 其他管理人员 | 技术负责人 |  |  |
|  | 施工员 |  |  |
|  | 安全员 |  |  |
|  | 质检员 |  |  |

第三部分  工程质量保修书

发包人：（全称）湖北三峡现代物流有限公司

承包人：（全称）

为保证 宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 、质量保修范围

质量保修范围包括宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程景观绿化工程升级改造项目以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

本工程质量保修范围包括合同范围内全部工程。

2 、质量保修期

2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。

2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

绿化项目质量保修期：一年；绿化工程养护期为：一年；

2.3若当季成活率低于80%，质保期和养护期均延长6个月，且质保期、养护期满后成活率必须达到100%。

3 、质量保修责任

3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。

3.4保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换，质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 、质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 、质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。

6 、其它

6.1双方约定的其它工程质量保修事项：       /

6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：

法定代表人或

委托代理人（签字）：

承包人（盖章）：

法定代表人或

委托代理人（签字）：

宜昌城建控股集团

反商业贿赂协议书

甲方：湖北三峡现代物流有限公司

乙方：

为避免不正当竞争，保证甲、乙双方合作关系健康发展，促进业务活动诚实、公平开展，根据有关法律规定，经平等协商，双方达成如下反商业贿赂协议，以资双方信守履行。

一、协议双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂、反不正当竞争的各项相关法律规定，各方都清楚任何形式的商业贿赂行为都将触犯法律。

二、甲乙双方在进行业务接洽、商务谈判、招投标、合格供应商审查、合同签订和履行、工程验收、货物或服务交付、资金结算等所有业务往来过程中，严禁乙方向甲方人员提供任何形式的商业贿赂。

甲方人员是指对业务有决定权或能影响业务开展的相关领导、项目经理、现场代表、现场管理人员、采购人员、业务经办人员、品质验收人员、财务人员等。乙方是指乙方公司、乙方员工及受乙方委派、委托的其他任何组织和个人。

三、对协议中涉及到的商业贿赂概念，双方同意作如下解释。商业贿赂是指乙方在业务活动过程中给予或承诺给予甲方人员一定利益的行为，包括但不限于：

1.给付甲方人员现金、有价证券、礼品；

2.以其他形态给付甲方人员财产性利益，包括但不仅限于宴请、娱乐、旅游、考察等；

3.以其他形态给付甲方人员非财产性利益，为其办理或协助办理个人事务，包括但不仅限于获取文凭、职业资格、特殊待遇等；

4.向甲方人员借款，或与甲方人员开展其他经济往来，并给甲方人员以高额回报或承诺给以高额回报的；

5.分包部分工程予甲方人员或甲方人员指定的人或单位；

6.与甲方人员共同开办公司，或将甲方业务人员吸收为股东；

7.邀请甲方人员参加非必要接待；

8.其他为甲方人员谋取利益的行为。

四、乙方以下行为不属于商业贿赂：

1.给予甲方折扣或折让，并在发票中明确载明的；

2.基于双方良好的合作关系，赠予甲方一定款物，甲方出具了收据的。

五、以下情形均可认为对商业贿赂行为查证属实：

1.司法机关、纪律监察部门、工商行政管理部门查证属实的；

2、甲方获取了乙方向甲方提供商业贿赂的书证、物证、视听证据的；

3、乙方向甲方举报商业贿赂事实的；

4、乙方主动承认商业贿赂事实的；

5、其他甲方足以证明商业贿赂事实的情形。

六、乙方向甲方提供商业贿赂经查证属实的，应当认定乙方构成根本性违约。甲方也有权单独或合并采取以下措施：

1.解除双方订立的业务合同；

2.要求乙方按双方订立的所有业务合同标的额总额的百分之十支付违约金。双方尚未订立业务合同的，甲方可要求乙方支付违约金50万元。违约金不足以弥补甲方实际损失的，甲方有权向乙方追偿。甲方可直接扣划乙方已提交的各项履约保证金（包括现金、有价证券、票据、实物等各种形式）冲抵违约金；

3.向乙方追索其从甲方处获取的非法利益；

4.向住建、公共资源交易等行政主管部门通报乙方商业贿赂情况，提请相关部门依照规定扣减乙方投标诚信分；

5.将乙方列入黑名单，禁止乙方与甲方及甲方关联企业开展任何业务往来；

6.向甲方及甲方关联企业的所有合作单位通报乙方商业贿赂行为；

7.在乙方参与甲方公开招标业务时，向招标管理部门发出廉洁提示；

8.在乙方被评为甲方招标项目的第一中标候选人时，按照新的招投标法规定不将乙方作为最终中标人；

9.提请司法机关追究乙方单位及有关人员的刑事责任。

七、乙方将工程项目转包或部分分包的，无论经过多少次转包或分包，任何接受该项目转包或分包的单位或个人给予甲方人员商业贿赂的，均视为乙方违反本协议，甲方有权依照本协议第六条规定追究乙方违约责任。

八、甲方鼓励乙方人员对甲方工作人员索要商业贿赂的行为予以举报，甲方的举报电话是：0717-6389953;0717-6288566。

九、本协议可单独签订，也可作为双方签订的业务合同的组成部分。

本协议自签订之日起执行，长期有效。

本协议一式二份，双方各执一份。

甲方：                           乙方：

签订时间：                       签订时间：